# Informe de Avance - Sprint 2

Aplicación: Plan&Go

Sprint: 2

Fecha de Inicio: 22/10/2025

Fecha de Finalización: 29/10/2025

Duración: 7 días

## Objetivos del Sprint

Desarrollar y dejar operativo el módulo de gestión de publicaciones y preferencias del usuario en la plataforma web. Implementar la creación y eliminación de publicaciones, la posibilidad de marcarlas como favoritas y configurar preferencias de viaje. Incorporar la búsqueda y filtrado de publicaciones por categoría (actividades, hoteles o itinerarios), junto con la visualización del puntaje promedio y reseñas.

## Historias de Usuario Comprendidas en el Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear una publicación | Creción de la publicación en el sistema | 8 | ✅ Terminada |
| Eliminar una publicación | Eliminación de la publicación en el sistema | 8 | ✅ Terminada |
| Configurar preferencias | Definir preferencias de viaje para recibir sugerencias. | 5 | ✅ Terminada |
| Buscador de destinos | Búsqueda por destino que muestre actividades e itinerarios base. | 5 | ✅ Terminada |
| Guardar en Favoritos | Guardar actividades y lugares en una lista de favoritos. | 3 | ✅ Terminada |
| Ver puntaje promedio | Mostrar rating promedio y cantidad de reseñas en fichas. | 5 | ✅ Terminada |
| Publicar reseña (Premium) | Sistema de publicación de reseñas | 5 | ✅ Terminada |
| Filtro por categoría | Se permite buscar filtrando por categoría | 5 | ✅ Terminada |

Velocidad del Sprint: 44

## Actividades Realizadas

- Se desarrolló la lógica de la gestión de publicaciones en ambos entornos:

  - Página web para usuarios.

  - Backoffice.

- Lógica de almacenamiento y funcionamiento de las preferencias.

- Sistema de búsqueda de publicaciones.

- Opción de guardar en favoritos.

- Implementación inicial del sistema de puntajes y reseñas.

- Filtrado por categoría.

- Actualización de las vistas para adoptar las nuevas funcionalidades.

### Especificaciones por User Story

Observación: Para todas las historias de usuario detalladas a continuación, se desarrolló tanto la lógica, como la interfaz gráfica para todos los criterios de aceptación de las mismas.

- USM-3.1: Crear publicación..

  - Toda la información obligatoria de la publicación  → Creación exitosa de la publicación.

  - Información parcial o incorrecta de la publicación → Mensaje que indique el error en la creación.

- USM-3.2: Eliminar publicación.

  - Toda la información obligatoria de la publicación  → Creación exitosa de la publicación.

  - Información parcial o incorrecta de la publicación → Mensaje que indique el error en la creación.

- USM-2.3: Configurar preferencias.

  - Dado mi perfil | Cuando selecciono preferencias | Entonces el sistema las guarda y ajusta recomendaciones.

- USM-2.4: Buscador de destinos.

  - Dado un destino | Cuando lo busco | Entonces veo actividades y recorridos sugeridos con filtros básicos.

- USM-4.2: Guardar en favoritos:

  - Dado un resultado | Cuando lo marco como favorito | Entonces queda guardado y aparece en mi lista.

- USM-4.1: Ver puntaje promedio:

  - Dado la ficha de un lugar | Cuando la abro | Entonces veo estrellas promedio y cantidad de reseñas.

- USM-4.4: Filtro por categoría:

  - Dado resultados de búsqueda | Cuando aplico un filtro de categoría | Entonces la lista se actualiza con coincidencias.

- USM-4.6: Ver puntaje promedio:

  - Dado una ficha | Cuando navego a Reseñas | Entonces veo el promedio.

## Aprendizajes y Problemas Encontrados

Durante el desarrollo de este sprint, se cometió un error a la hora de trabajar en

múltiples ramas para la implementación de distintos features del producto.

El problema surgió por una mala comunicación entre el equipo de desarrollo semanal.

Para solucionar los conflictos se le delegó a quien ejercía de desarrollador senior

en el sprint la labor de resolver las incompatibilidades generadas.

Y para garantizar que no vuelva a ocurrir se tuvo una reuníon de grupo donde

se volvieron a fijar de forma clara los modos de trabajo y recordar los métodos

de comunicación adecuados para cada labor.

A pesar de este contratiempo, se llegó a completar todo lo pactado en el Sprint de forma exitosa.

## Historias de usuario del Próximo Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Acceso rápido a favoritos | Herramienta para desplazarse rápido a publicaciones favoritas | 3 |
| Filtro por amenities | Permite filtrar por amenities dentro una categoría | 8 |
| Ordenar sugerencias por puntaje | Permite ordenar las sugerencias según puntaje | 5 |
| Marcar publicaciones favoritas en pendientes o realizados | Permite distinguir a las publicaciones favoritas | 8 |
| Armar Itinerario (IA) | Pestaña de itinerario con actividades por día, notas y horarios. | 13 |
| Ver reseñas en la ficha | Listar reseñas de la comunidad en cada ficha de lugar/actividad. | 8 |