# Informe de Avance - Sprint 3

Aplicación: Plan&Go

Sprint: 3

Fecha de Inicio: 29/10/2025

Fecha de Finalización: 04/11/2025

Duración: 7 días

## Objetivos del Sprint

Durante este sprint, el equipo se enfocó en fortalecer la experiencia del usuario dentro de la plataforma web, incorporando nuevas funcionalidades orientadas a la personalización, la interacción con publicaciones y la mejora de la usabilidad general.

Se implementaron herramientas que permiten a los usuarios gestionar y marcar publicaciones favoritas, y visualizar información detallada de cada publicación, incluyendo puntajes y reseñas. Además, se desarrolló la funcionalidad de itinerarios asistidos por IA, que organiza actividades por día con horarios personalizados.

También se añadieron mejoras en la administración de contenido, como la posibilidad de agregar comentarios con el motivo de rechazo de publicaciones por parte de administradores, y la opción de ordenar sugerencias según el puntaje promedio otorgado por la comunidad.

## Historias de Usuario Comprendidas en el Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar Comentario de Motivo de rechazo de Publicación | Se debe agregar una funcionalidad de comentario sobre por qué un administrador rechazó la publicación de un usuario premium | 3 | ✅ Terminada |
| Subcribirse como usuario premium | Botón en seccion de perfil para subscribirse como premium | 8 | ✅ Terminada |
| Ordenar sugerencias por puntaje | Permite ordenar las sugerencias según puntaje | 5 | ✅ Terminada |
| Marcar publicaciones favoritas en pendientes o realizados | Permite distinguir a las publicaciones favoritas | 8 | ✅ Terminada |
| Armar Itinerario (IA) | Pestaña de itinerario con actividades por día, notas y horarios. | 13 | ✅ Terminada |
| Ver detalles de publicacion en la ficha | Listar precio, dias, lugar, categorias, reseñas de la comunidad en cada ficha de lugar/actividad. | 8 | ✅ Terminada |

Velocidad del Sprint: 45

## Actividades Realizadas

- Desarrollo de la funcionalidad para marcar publicaciones como favoritas, tanto en pendientes como en realizadas.

- Incorporación de la visualización detallada de publicaciones, incluyendo ubicación, categorías y reseñas de la comunidad.

- Creación de los Itinerarios (IA), con generación de actividades por día y horarios.

- Adición de la opción de ordenar sugerencias por puntaje, optimizando la búsqueda de contenido relevante.

- Implementación de la función de comentarios de motivo de rechazo para administradores al gestionar publicaciones de usuarios premium.

- Ajustes y mejoras en las vistas para integrar las nuevas funcionalidades y garantizar una navegación coherente y fluida.

### Especificaciones por User Story

Observación: Para todas las historias de usuario detalladas a continuación, se desarrolló tanto la lógica, como la interfaz gráfica para todos los criterios de aceptación de las mismas.

- USM-4.4 — Subscribirse como usuario premium.

- USM-5.4 — Ordenar sugerencias del buscador por puntaje

- USM-4.7 — Marcar publicaciones favoritas en pendientes o realizados

- USM-4-3 — Armar Itinerario (IA)

- USM-5.7 — Ver detalles de publicación en la ficha

- USM-8.1 — Agregar comentario de motivo de rechazo de publicación

## Aprendizajes y Problemas Encontrados

El principal aprendizaje de este sprint fue comprender en profundidad el funcionamiento de la herramienta de generación de itinerarios con IA. Durante el proceso, el equipo se familiarizó con todas sus capacidades, limitaciones y mejores prácticas para obtener resultados consistentes y alineados con las expectativas. Este aprendizaje fue clave para optimizar los prompts y lograr que la herramienta entregue itinerarios coherentes, útiles y personalizados según las necesidades del usuario.

A medida que avanzó el sprint, se logró dominar la herramienta de manera integral, entendiendo cómo ajustar parámetros, estructurar las entradas y evaluar los resultados de forma crítica. Este conocimiento permitió no solo alcanzar la meta planteada, sino superarla ampliamente.

El resultado final fue significativamente mejor de lo esperado: la herramienta demostró un alto nivel de desempeño, generando propuestas de itinerarios completas y realistas. Esto confirmó que el enfoque y la experimentación aplicada durante el sprint fueron efectivos, consolidando un aprendizaje valioso para los próximos desarrollos del proyecto.

## Historias de usuario del Próximo Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Compartir itinerario (Premium) | Compartir itinerario con otros usuarios con permisos. | 8 |
| Me gusta en reseñas (Premium) | Permite dar like a la reseña de un usuario | 5 |
| Comentar una reseña | Permite comentar la reseña de un usuario | 5 |
| Reportar una reseña | Permite reportar la reseña de un usuario | 5 |
| Cargar gastos del viaje | Módulo para cargar gastos vinculados a actividades y hospedajes. | 8 |
| Editar / Eliminar un gasto | Permite editar o eliminar un gasto de la planilla | 3 |
| Vista de gastos totales por categoría | Dashboard con totales de gastos por categoría. | 5 |
| Compartir planilla (Premium) | Compartir por link/invitación para dividir gastos entre usuarios. | 5 |
| Invitar por mail (Premium) | Invitación por email con permisos de solo lectura/edición. | 5 |
| Cálculo de saldos por integrante | Calcula los saldos de los integrantes en separado | 3 |
| Exportar presupuesto | Permite exportar el presupuesto en otros formatos | 3 |