# Informe de Avance - Sprint 1

Aplicación: Plan&Go

Sprint: 1

Fecha de Inicio: 15/10/2025

Fecha de Finalización: 22/10/2025

Duración: 8 días

## Objetivos del Sprint

Desarrollar y dejar operativo el módulo de onboarding de la plataforma web. Armar un registro y  login de usuario con opción de recuperación de contraseña. Además, se debe implementar la sección de "perfil de usuario" para poder registrar información personal adicional de los usuarios y una foto de perfil.

## Historias de Usuario Comprendidas en el Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| USM-1.1 | Registro de usuario - alta de cuenta | 3 | ✅ Terminada |
| USM-1.2 | Inicio de Sesión con nombre de usuario/email y contraseña | 3 | ✅ Terminada |
| USM-1.3 | recuperación de contraseña | 2 | ✅ Terminada |
| USM-1.4 | cierre de sesión | 2 | ✅ Terminada |
| USM-2.1 | Formulario de perfil con nombre, apellido, fecha de nacimiento, y preferencias | 5 | ✅ Terminada |
| USM-2.2 | Agregar/actualizar foto en el perfil con recorte básico | 5 | ✅ Terminada |

Velocidad del Sprint: 20

## Actividades Realizadas

- Desarrollo de Frontend con Logo y estilo de la Plataforma

- Módulo de onboarding completo y funcional.

- Los formularios cuentan con validación básica.

- Se implementó lógica de autenticación con sesiones.

- Gestión de usuarios y datos básicos operativa.

- Foto de perfil correctamente almacenada y actualizable.

### Especificaciones por User Story

- USM-1.1: Registro de Usuario

  - Formulario de registro en el frontend.

  - Integración con backend y base de datos.

  - Formulario de preguntas de seguridad como validación de identidad

  - Validación de duplicados por mail y nombre de usuario (identificadores unicos) y errores comunes.

- USM-1.2: Iniciar sesión

  - Frontend: implementación del formulario de login y validacion con contraseña.

  - Backend: autenticación de usuarios y generación de tokens.

- USM-1.3: Recuperación de Contraseña

  - Frontend: implementación de opción de ¿Olvidaste tu contraseña?

  - Validación de respuestas a preguntas de seguridad por nombre de usuario o email asociado

  - Backend: autenticación de usuario y actualización en la base de datos de la contraseña.

- USM-1.4: Cierre de sesión

  - Frontend: implementación de botón de cierre de sesión del usuario.

  - Backend: redireccionamiento a la pestaña de login al cerrar sesión.

- USM-2.1: Cargar datos de perfil de usuario

  - Frontend: implementación de sección de perfil de usuario con botón de edición de datos asociados (Nombre, Apellido, fecha de nacimiento y preferencias.

  - Backend: disponibilizar endpoint de perfil y actualizar la base de datos con la nueva información de usuario que se asocie.

- USM-2.2: Cargar foto de perfil de usuario

  - Frontend: implementación de botón para cargar la foto de perfil en la seccion de “editar perfil”.

  - Backend: actualizar la base de datos con la nueva información de usuario que se asocie.

## Aprendizajes y Problemas Encontrados

Identificamos una alta importancia en haber definido correctamente la arquitectura inicial para facilitar la construcción de los endpoints de la plataforma de manera escalable, y de haber podido incorporar los componentes del frontend fácilmente.

Por otro lado, diseñar los formularios como componentes reutilizables facilitó la implementación del registro, login y edición de perfil.

El trabajo en equipo fue positivo, con buena disposición de todos los integrantes para colaborar y resolver los objetivos del sprint. Se identificaron inconsistencias en la estructura y documentación de versiones previas del proyecto, lo que obligó al equipo a revisar y reestructurar ciertos aspectos antes de comenzar con el desarrollo de funcionalidades nuevas.  Esta necesidad de reorganizar el trabajo previo generó una demora en el arranque de algunas tareas, lo que afectó parcialmente el ritmo previsto para el sprint.

A pesar de estas dificultades, el equipo logró adaptarse, redistribuir el esfuerzo y finalizar todas las funcionalidades planificadas.

## Historias de usuario del Próximo Sprint

| Historia de Usuario | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| USM- | Creación de la publicación en el sistema | 8 |
| USM- | Eliminación de la publicación en el sistema | 8 |
| USM- | Definir preferencias de viaje para recibir sugerencias. | 5 |
| USM- | Búsqueda por destino que muestre actividades e itinerarios base. | 5 |
| USM- | Guardar actividades y lugares en una lista de favoritos. | 3 |
| USM- | Mostrar rating promedio y cantidad de reseñas en fichas. | 5 |
|  | Pestaña de itinerario con actividades por día, notas y horarios. | 5 |
|  | Se permite buscar filtrando por categoría | 5 |